4.2.5.C2潜在风险识别与应对策略

能力要求： 在项目实施前和过程中，系统地识别可能对项目产生负面影响的不确定性因素，并针对已识别的潜在风险（包括AI相关风险），制定预防性或应急性的计划和措施。关注与AI模型失效、数据质量问题、算法偏见、安全风险、技术依赖等相关的风险。

数据采集要求：微场景6风险矩阵与AI协同对话、《项目计划》。

| 观测点 | 量规(Rubric) |
| --- | --- |
| 1.风险识别全面性 | 优秀（4–5分）：在AI支持下，能系统识别技术、数据与隐私、用户与运营、团队与管理、伦理与合规等多维风险，并区分内外部因素； 能指出复杂工程特有的耦合风险（如多系统联动导致的级联故障、AI决策与人工流程的错配等）； 对AI自动生成的风险清单进行筛选、补充和本地化调整。 良好（3–4分）：能识别3–4类主要风险类型（如技术、用户、伦理等），覆盖关键环节； 在AI提示的基础上有少量扩展，但对风险之间的关联关系分析有限。 合格（2–3分）：能列出若干显性问题（如“系统崩溃”“用户流失”等），但分类粗糙，多为表面问题； 基本照搬AI生成的风险，没有明显的增删或重组。 待改进（1-2分）：遗漏关键风险（如隐私泄露、算法偏见、资源不足等），或仅列出与项目无关的泛泛风险； 无AI协同或完全依赖AI给出的单一清单，缺乏自我审视。 |
| 2.应对策略科学性 | 优秀（4–5分）：能基于风险等级与触发条件，制定具体、可执行的预防与应急预案（包括责任人、时间节点、资源需求）； 对关键风险提出替代路径/降级方案，并说明其对性能、成本、用户体验的影响； 有效利用AI进行方案比选或模拟推演，同时对其假设前提进行说明和修正。 良好（3–4分）：针对主要风险提出基本合理的应对措施，逻辑清晰，能体现“预防+应急”思路； 能说明部分策略与风险等级的对应关系，但执行细节或资源安排仍不够具体。 合格（2–3分）：对部分风险给出笼统策略（如“加强测试”“提高安全性”），缺乏操作层面的步骤； AI参与方案生成，但未对不同方案做系统比较，选择理由不够充分。 待改进（1–2分）：大多数风险没有对应的应对策略，或策略明显不可行/脱离项目实际； 完全依赖AI给出的一般性建议，没有针对自身项目情境进行调整。 |
| 3.风险量化与监控 | 优秀（4–5分）：能根据AI建议与行业经验，构建风险矩阵或评分模型，对概率、影响程度进行量化分级； 为高风险项设置可监控的指标与阈值（如系统可用性、误报率、投诉率等），并设计监控频率与告警机制； 明确使用AI或脚本自动监测的方案，并预留人工复核环节； 良好（3–4分）：至少对关键风险进行定性分级（高/中/低），并尝试给出部分简单的量化指标； 初步考虑到监控机制（如定期检查、日志审阅等），但触发条件和责任分工不够清楚。 合格（2–3分）：有风险清单，但基本未量化，仅停留在“需要关注”“比较严重”等模糊表述； 监控机制仅为简单口号（如“出现问题及时处理”），缺乏具体流程 待改进（1–2分）：没有任何风险跟踪、量化或监控安排； 完全依赖上线后被动反馈，对AI或系统监控手段没有考虑。 |